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ПРОТОКОЛ

другої лісовпорядної наради з розгляду основних положень проєкту 
організації та розвитку лісового господарства 
сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОКО»
Черкаської області

	м. Вінниця
	«___»  листопада 2026 р.




Присутні: список поміщений в додатку 1.
СЛУХАЛИ: доповідь начальника лісовпорядної партії Кучеренко А. М. з розгляду основних положень проєкту організації та розвитку лісового господарства сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОКО», складеного за матеріалами лісовпорядкування 2025-2026 р.р Київською лісовпорядною  експедицією ВО “Укрдержліспроект”.

УХВАЛИЛИ: пропонувати до затвердження наступні основні положення і заходи проєкту    

                          організації та розвитку лісового господарства на 2026 - 2035 р.р.

1. Зміна площі підприємства за проєктний період

	Найменування 
господарства
	Найменування адміністративних районів
	Площа в га за даними

	
	
	теперішнього лісовпоряд-кування
	попереднього лісовпоряд-кування
	земельного балансу станом 

на

01.01.2026 р.

	СТОВ «АГРОКО»
	Золотоніський
	32,4
	
	32,4

	Усього по господарству:
	32,4
	
	32,4


2. Категорії  лісів

	Категорії лісів 
	Площа за даними

лісовпорядкування

	
	га
	%

	Захисні ліси – разом 
	32,4
	100,0

	в тому числі: 
	
	

	Полезахисні лісові смуги
	32,4
	100,0

	Всього по господарству:
	32,4
	100,0


3. Поділ площі земель лісогосподарського призначення за категоріями в розрізі
    категорій лісів та адміністративних районів, га
┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│За-   │                    Лiсовi дiлянки                      │

│гальна├─────────┬─────────────────────────────────────────┬────┤

│площа │Вкритi лi│    Не вкритi лiсовою рослиннiстю        │Ра- │

│земель│совою рос│            лiсовi дiлянки               │зом │

│лiсо- │линнiстю ├────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬───┤лi- │

│госпо-├────┬────┤Не- │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│Ра-│со- │

│дарсь-│ Ра-│Вт.ч│зiмк│вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи,│зом│вих │

│кого  │ зом│лi- │нутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│   │дiля│

│приз- │    │совi│лi- │сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │   │нок │

│начен-│    │куль│совi│ники│   │наса│ и │пу-│ни │розри-│   │    │

│ня    │    │тури│куль│план│   │джен│   │сти│   │ви,   │   │    │

│      │    │    │тури│тац.│   │ня  │   │рі │   │канави│   │    │

└──────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴───┴────┘

                          Захисні ліси                           

   32.4 31.0 31.0                    1.4                1.4  32.4

Разом по господарству                                            

   32.4 31.0 31.0                    1.4                1.4  32.4

         в тому числі за адміністративними районами:             

                       Золотонiський район                       

   32.4 31.0 31.0                    1.4                1.4  32.4

4. Щорічний обсяг рубок головного користування за системами рубок
Рубки головного користування не проєктуються в зв’язку з відсутністю експлуатаційного фонду.
5. Обсяги рубок формування і оздоровлення лісів 
5.1. Рубки догляду не проєктуються. Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду за лісом не приводиться в зв’язку з відсутністю фонду
5.2. Санітарні рубки 

	Групи порід
	Фонд рубок
	Тер-мін вико-нання, років
	Щорічний обсяг рубок 

	
	площа, га
	запас стовбурний, 

тис. куб. м
	
	пло-ща, 

га
	запас, що вирубується, тис.куб.м

	
	
	загаль-ний
	що вирубується
	
	
	стов-бур-ний
	лік-від-ний
	діло-вої дере-вини

	
	
	
	росту-чої дере-вини
	сухо-стою
	
	
	
	
	

	1. Вибіркові санітарні рубки

	Захисні ліси

	Разом
	30,0
	5,01
	0,14
	0,45
	2
	15,0
	0,30
	0,27
	0,05

	в т.ч. за групами порід:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Твердолистяні
	18,5
	3,10
	0,05
	0,37
	2
	9,3
	0,21
	0,19
	0,04

	М’яколистяні
	11,5
	1,91
	0,09
	0,08
	2
	5,7
	0,09
	0,08
	0,01

	Усього
	30,0
	5,01
	0,14
	0,45
	
	15,0
	0,30
	0,27
	0,05

	в т.ч. за групами порід: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Твердолистяні
	18,5
	3,10
	0,05
	0,37
	
	9,3
	0,21
	0,19
	0,04

	М’яколистяні
	11,5
	1,91
	0,09
	0,08
	
	5,7
	0,09
	0,08
	0,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних і похідних   

       деревостанів 
Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних і похідних деревостанів лісовпорядкуванням не проєктується.

5.4. Лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні 
       та інші корисні властивості
Лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні  та інші корисні властивості лісовпорядкуванням не проєктуються.
5.5. Рубки переформування 
Рубки переформування лісовпорядкуванням не проєктуються.
5.6. Інші заходи з формування і оздоровлення лісів (площа, га; запас, тис. м3)

	Групи порід
	Запроектовано лісовпорядкуванням  
	Тер-мін вико-нання, років
	Щорічний обсяг рубок 

	
	площа 
	запас стовбурний, 


	
	площа
	запас, що вирубується, 

	
	
	
	
	
	стов-бур-ний
	лік-від-ний
	діло-вої дере-вини

	
	
	ростучої деревини
	сухо-стою
	
	
	
	
	

	1. Інші заходи з формування і оздоровлення лісів

	1.1.Догляд за формою стовбура та крони

	Захисні ліси

	Разом
	2,6
	0,03
	
	3
	0,9
	0,01
	
	

	в т.ч. за групами порід:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Твердолистяні
	2,6
	0,03
	
	3
	0,9
	0,01
	
	


	Усього
	2,6
	0,03
	
	
	0,9
	0,01
	
	

	 в т.ч. за групами   

 порід:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Твердолистяні
	2,6
	0,03
	
	
	0,9
	0,01
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.7. Інші рубки та роботи,  пов’язані з веденням лісового господарства

Інші рубки та роботи, пов’язані з веденням лісового господарства лісовпорядкуванням не проєктуються.

5.8. Інші рубки та роботи, не пов’язані з веденням лісового господарства

Інші рубки та роботи, не пов’язані з веденням лісового господарства лісовпорядкуванням не проєктуються.
          5.9. Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок (чисельник – площа, га;

                 знаменник – запас ліквідної деревини,  м3)

	Види рубок
	Захисні ліси
	Р а з о м



	
	хвойне
	твердо-листяне
	м’яко-листяне
	разом
	хвойне
	твердо-листяне
	м’яко-листяне
	разом

	1. Рубки формування і оздоровлення лісів:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Вибіркові санітарні 

 рубки
	
	9,3
0,19
	5,7

0,08
	15,0
0,27
	
	9,3
0,19
	5,7

0,08
	15,0
0,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Інші заходи з форму-
вання і оздоровлення лісів
	
	0,9
-
	
	0,9
-
	
	0,9
-
	
	0,9
-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разом з усіх видів рубок:
	
	10,2
0,19
	5,7
0,08
	15,9
0,27
	
	10,2
0,19
	5,7
0,08
	15,9
0,27


Із загального щорічного запроєктованого обсягу лісозаготівель запаси деревостанів, що зростають, становлять 0,08 тис. куб. м, сухостійна деревина – 0,23 тис. куб. м (табл. 5.9.1). Загальна середня зміна запасу та відсоток її використання визначені для деревостанів, що зростають. Запроєктований обсяг заготівлі деревини від усіх видів рубок становить 88,9 % від загальної середньої зміни запасу. 
5.9.1.
Порівняння запроєктованого щорічного обсягу заготівлі деревини з середньою зміною запасу 

	Показники
	Рубки голов-ного корис-тування
	Рубки формування і оздоровлення лісів
	Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господар-ства
	Разом

	
	
	разом
	в тому числі:
	
	

	
	
	
	рубки догляду
	санітар-ні рубки
	
	

	1. Запроєктований

загальний обсяг заготівлі деревини, тис. м3, в тому числі:
	
	0,31
	
	0,30
	
	0,31

	- стовбурний запас, що зростає
	
	0,08
	
	0,07
	
	0,08

	- запас сухостійної деревини
	
	0,23
	
	0,23
	
	0,23

	2. Загальна середня

зміна запасу, тис. м3
	
	
	
	
	
	0,09

	3. Використання загальної зміни запасу, % 
	
	
	
	
	
	88,9


6. Запроєктовані обсяги реконструкції
Реконструкція молодняків з повнотою 0,4, малоціннних і похідних молодняків з повнотою 0,5 і вище лісовпорядкуванням не проєктується.
7. Запроектовані обсяги лісовідновних заходів на не вкритих лісовою 

рослинністю лісових ділянках і лісосіках проєктного періоду, площа, га; 

	Породи, запроектовані для відновлення
	Категорії лісових ділянок
	Разом

	
	не вкриті лісовою рос-линністю

(рідколісся, 

зруби, згарища, загиблі нас.)
	лісосіки проєктного періоду
	

	
	
	головного користування
	інших рубок
	

	1. Лісові культури

	Дуб звичайний
	1,4
	
	
	1,4

	Усього по господарству:

	Дуб звичайний
	1,4
	
	
	1,4


8. Фонд та проектний обсяг лісорозведення
Лісорозведення лісовпорядкуванням не проєктується в зв’язку з відсутністю фонду.
Термін змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки в залежності від групи типів лісу і цільової породи, прийнятий в середньому 6 років.
          9. Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих лісових культур та їхній стан 
Незімкнуті лісові культури на території СТОВ «АГРОКО» відсутні.

9.1. Площа врахованих лісовпорядкуванням лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, у віці до 20 років та їхній стан, га

	Головна порода
	Загаль-на площа
	В тому числі:

	
	
	класи якості
	незадо-вільні
	загиблі (списані л-пом і виявле-ні л/в)

	
	
	1
	2
	3
	разом
	
	

	1. Лісові культури проєктного періоду

	1.1. Лісовідновлення 

	Клен ясенолистий
	0,4
	
	
	0,4
	0,4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Разом 
	0,4
	
	
	0,4
	0,4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього
	0,4
	
	
	0,4
	0,4
	
	


10. Лісонасінні ділянки і плантації 
Лісонасінні ділянки і плантації на території господарства відсутні.
11. Характеристика надмірно зволожених земель 
Надмірно зволожені землі на території господарства відсутні.
12. Обсяги запроектованих заходів з протипожежного впорядкування 

	Найменування
	Оди-

ниці вимі-рюван-ня
	Існує
	Проєк-тується
	Прийнято 2-ою л/в нарадою
	Термін виконання

	1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

	1.1.Організаційні пунктів зосеред-
	шт.
	
	1
	1
	Проєктний 

	ження протипожежного 
	
	
	
	
	період

	інвентарю
	
	
	
	
	

	2. Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні)

	2.1.Встановлення попереджуваль-
	шт.
	
	3
	3
	Проєктний 

	них аншлагів
	
	
	
	
	період

	2.2.Обладнання місць відпочинку і паління
	шт.
	
	3
	3
	Щорічно


13. Щорічні обсяги запроектованих заходів з лісозахисту

	Найменування заходів
	Оди-ниця вимі-рюван-ня
	Запроек-товано лісовпо-рядкуван-ням
	Прийнято 2-ою л/в нарадою
	Примітка

	1.Лісопатологічне обстеження
	га
	3,0
	3,0
	

	
	
	
	
	

	2.Організаційно-господарські заходи:
	
	
	
	

	- нагляд за появою осередків шкідників 
	га
	31,0
	31,0
	

	та хвороб
	
	
	
	

	- організація пунктів лісозахисту
	пункт
	1
	1
	

	
	
	
	
	


14. Запроектовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого 
призначення за функціональними зонами
Рекреаційно-оздоровчі ліси на території господарства відсутні.
15. Проект використання ресурсів побічних лісових користувань 

Використання ресурсів побічних користувань лісовпорядкуванням не проєктується.

16. Заходи з поліпшення сіножатей постійного користування

Сіножатей лісовпорядкуванням не виявлено.
17. Фонд підсочування соснових насаджень
Фонд підсочування соснових насаджень не виявлено.
18. Проект використання ресурсів другорядних лісових матеріалів

Використання ресурсів другорядних лісових матеріалів лісовпорядкуванням не проєктується.

19. Обсяги будівництва виробничих, житлових та інших невиробничих будівель

по лісовому господарству та лісових доріг, запроєктованих лісовпорядкуванням
Будівництво виробничих, житлових та інших невиробничих будівель по лісовому господарству та лісових доріг лісовпорядкуванням не проєктується
20. Досягнутий та запроектований вихід ліквідної та ділової деревини, % 
	Види рубок, господарство, госпсекція
	Досягнутий в середньому за останні 2 роки
	Запроєктовано лісовпорядку-ванням
	Прийнято 2-ою л/в нарадою

	
	% лікві-ду від стовбур-ного запасу
	% діло-вої від ліквід-ного запасу
	% лікві-ду від стовбур-ного запасу
	% діло-вої від ліквід-ного запасу
	% лікві-

ду від стовбур-ного запасу
	% діло-

вої від

ліквід-ного запасу

	1. Санітарні рубки
	
	
	
	
	
	

	вибіркові
	
	
	
	
	
	

	–твердолистяні
	
	
	90
	20
	90
	20

	–м’яколистяні
	
	
	85
	10
	85
	10

	
	
	
	
	
	
	


21. Загальний висновок за результатами аналізу лісогосподарської діяльності

Аналіз лісогосподарської діяльності СТОВ «АГРОКО» не проводився в зв’язку з відсутністю інформації про виконання господарських заходів.
Голова наради 




            Ігор МЕЛЬНИК 
      Секретар 




                       Анатолій КУЧЕРЕНКО

Додаток 1 
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	Завадська Т. М.
	-*-
	Головний спеціаліст

	
	
	

	Аксютко С.М.
	Управління  екології  та природних ресурсів Черкаської
ОВА
	Головний спеціаліст

	
	
	

	Тарандушка В. І.
	Сільськогосподарське товариство
	Генеральний

	
	з обмеженою відповідальністю
	директор

	
	«АГРОКО»
	

	
	
	

	Токарський Д. Я .
	Київська лісовпорядна експедиція
	Начальник експедиції

	
	
	

	Кравчук М. Ф.
	      -*-
	Головний інженер

	
	
	

	Кучеренко А.М.
	-*-
     -*-
	Начальник партії

	
	
	

	
	
	


Додаток 2

Інформація
про врахування чи відхилення зауважень і пропозицій, поданих на розгляд

другої лісовпорядної наради
	№ з/п
	Зауваження і пропозиції
	Дата отримання зауважень і пропозицій
	Інформація про врахування, часткового врахування чи відхилення зауважень і пропозицій

	___________________________________________________________________________
найменування організації, установи яка подала зауваження і пропозиції (для юридичних осіб)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	_________________________________________________________________
прізвище, ініціали особи, яка подала зауваження і пропозиції (для фізичних осіб)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Додаток 3

Відомості про об’єкти природно-заповідного фонду
         Об’єкти природно-заповідного фонду на території СТОВ «АГРОКО» відсутні.
                                                                                                                                               Додаток 4

ВИСНОВОК

щодо відповідності лісових ділянок або їх частин Критеріям пралісів, 

квазіпралісів або природних лісів.

Для  виявлення  деревостанів, які  потенційно  відповідають критеріям визначення належності  лісових  територій  до  пралісів, квазіпралісів  або  природних лісів,  згідно «Методики визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів», зареєстрованої в Міністерстві  юстиції  України 11 червня 2018 р.  за № 707/32159,  був  проаналізований таксаційний опис сільськогосподарського товариства з  обмеженою відповідальністю «АГРОКО» Черкаської області та проведено обстеження.
          За результатами обстеження потенційних ділянок пралісів, квазіпралісів та природних лісів  в сільськогосподарському товаристві з  обмеженою відповідальністю «АГРОКО» не виявлено.

            Начальник лісовпорядної партії                                                   Анатолій КУЧЕРЕНКО

